在线购物系统（单卖家版）

测 试 计 划

课程名称：软件工程实践

项目名称：在线购物系统（单卖家版）

代码仓库：https://github.com/tyq-arch/single-merchant-shop-9

项目组：single-merchant-shop-9 项目组

编写人：缪茂锦（测试岗）

文档版本：V1.0

编写日期：2026-10-15（功能测试执行日期）

适用迭代：第 1 次迭代（2026-09-24 ~ 2026-10-08）

对应评审：第 1 次阶段性评审（评审日期 2026-10-08）

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档用于明确《在线购物系统（单卖家版）》的测试范围、测试策略、测试环境、组织分工、进度安排与准入准出标准，作为测试岗开展各阶段功能测试、缺陷记录与验收校验的统一依据，同时也作为阶段性评审与项目验收时测试工作的说明材料。

预期读者：项目组全体成员（用于明确各自配合事项）、课程指导教师（用于评审测试工作）。

## 1.2 项目背景

本系统为单卖家在线购物系统：全站仅有一个固定卖家账号，买家匿名使用；卖家发布商品后，买家提交购买意向并取得唯一口令码；系统按提交时间先到先得排队；卖家与队首买家进入交易并线下成交，交易结果由卖家标记。

系统的核心复杂性集中在三处状态机与并发一致性上：商品状态（在售/已冻结/已下架）、购买意向状态（排队中/已撤销/已进入交易/交易成功/交易失败/已作废/重新排队中）、口令码状态（生效/失效）。因此测试重点放在状态迁移的完整覆盖、先到先得排队规则的不可破坏性，以及口令码生命周期的正确失效上。

## 1.3 术语与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| FR | 功能需求（Functional Requirement），编号 FR-001 ~ FR-057 |
| NFR | 非功能需求（Non-Functional Requirement），编号 NFR-001 ~ NFR-015 |
| AC | 验收准则（Acceptance Criteria），编号 AC-001 ~ AC-032 |
| 口令码 | 买家认领意向的唯一凭证，10 位随机码，用于查询、修改、撤销意向 |
| 意向 | 买家提交的购买意向，系统中以 order_intent 表记录，含商品快照 |
| 排队序号 | 意向在商品队列中的先到先得位次，从 1 开始 |
| 递补 | 队首交易失败后，下一位自动进入交易的过程 |
| 冻结 | 商品停止接收新意向的状态，分手动冻结与进入交易自动冻结 |
| TBD | 需求文档中待定项（To Be Determined） |

## 1.4 参考文档

| 文档名称 | 来源 |
| --- | --- |
| 需求规格说明书（V2.0） | 项目仓库 Requirement Analysis/ 目录 |
| docs/01-技术栈调研报告.md | 项目仓库 docs 目录 |
| docs/02-数据库设计文档.md | 项目仓库 docs 目录 |
| docs/03-接口设计文档.md | 项目仓库 docs 目录 |
| docs/04-前端技术栈调研报告.md | 项目仓库 docs 目录 |
| docs/05-页面原型设计.md | 项目仓库 docs 目录 |
| 商品状态图.png / 订单状态机图.png / 口令码周期图.png | 项目仓库根目录 |
| 阶段性评审 (I) 指南 | 课程通用资料 Wiki |

# 2 测试对象与范围

## 2.1 被测系统概述

被测对象为 single-merchant-shop-9 仓库中的完整前后端实现：

后端服务：Python 3.12 + FastAPI + Uvicorn + SQLite（WAL 模式），共 24 个接口，覆盖公开商品浏览、买家意向、卖家后台与文件上传四类。

前端应用：Vue 3 + Vite + Vue Router + Pinia + Element Plus，含买家端 5 个页面与卖家后台 7 个页面，共 12 条路由。

数据层：6 张表（seller、product、order_intent、command_code、queue_item、transaction_record、operation_log），含唯一在售约束与金额 CHECK 约束。

## 2.2 测试范围

本轮测试覆盖以下内容：

| 序号 | 测试类型 | 覆盖内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口功能测试 | 24 个 HTTP 接口的正常流与异常流 | 黑盒方式，直接对运行中的后端发起真实请求 |
| 2 | 业务流程测试 | 买家浏览→提交意向→排队→进入交易→标记结果的端到端流程 | 覆盖正常成交、失败递补、失败重排三类主流程 |
| 3 | 状态机测试 | 商品 3 态、意向 7 态、口令码 2 态的全部合法与非法迁移 | 重点验证非法迁移被正确拒绝 |
| 4 | 边界与异常测试 | 字段长度、金额边界、分页边界、非法枚举、非法 JSON、超长参数 | 验证返回统一 4xx 而非 5xx |
| 5 | 并发一致性测试 | 多线程并发提交意向、并发进入交易 | 验证 NFR-013 防超卖与 NFR-014 先到先得 |
| 6 | 安全性测试 | 鉴权覆盖、越权访问、SQL 注入、路径穿越、XSS 存储 | 验证 NFR-004/005/006 |
| 7 | 隐私保护测试 | 买家电话脱敏规则 | 验证 FR-019/NFR-003 |
| 8 | 前端可用性测试 | 12 条路由可访问性、模块编译、前后端代理联调 | 验证 FR-051/FR-052 |
| 9 | 文档一致性核对 | 需求、接口、页面文档之间的一致性 | 结果以观察项形式记录 |

本轮测试不覆盖以下内容：

专业性能压测与长时间稳定性测试（NFR-007 可用性 ≥99% 无法在课程单机环境验证）；

多浏览器、多终端的兼容性矩阵测试（仅在 Chrome 内核浏览器下做功能验证）；

HTTPS、CSRF 等部署层安全项（课程环境为本地 HTTP 明文部署）；

需求文档中列为 TBD 且尚未实现的功能（评价、支付、配送、营销、库存、统计报表、消息通知等，见 TBD-01 ~ TBD-14）。

# 3 测试策略

## 3.1 测试类型与层次

| 层次 | 测试类型 | 执行方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 层 | 开发自测（单元/接口） | 仓库自带 pytest 用例，开发人员在提交前执行 | 郭子涵（后端） |
| 第 2 层 | 黑盒功能测试 | 测试岗编写自动化套件，对运行中的服务发起真实请求 | 缪茂锦（测试） |
| 第 3 层 | 前端功能与联调测试 | 浏览器人工走查 + HTTP 层可用性校验 | 吴顺宝（前端）/ 缪茂锦 |
| 第 4 层 | 验收测试与合规检查 | 依据功能验收校验清单与上线合规检查表逐项核对 | 缪茂锦（测试） |

## 3.2 测试方法

黑盒测试为主：测试岗不依赖内部实现细节，仅通过公开 HTTP 接口与页面验证行为，保证测试视角与真实使用者一致。

等价类划分与边界值分析：对金额、名称长度、电话长度、分页参数等划分等价类并取边界值。

状态迁移测试：以需求文档的状态机为准，逐一验证合法迁移可达、非法迁移被拒。

场景法：按接口文档 §7 给出的三条端到端时序设计场景用例，覆盖成交、递补、重排。

并发测试：使用多线程同时发起请求，统计排队序号的唯一性与连续性，检验防超卖。

错误推测法：结合代码走查结果，针对金额换算、LIKE 通配符、鉴权缺失等高危点设计针对性用例。

## 3.3 需求追溯

全部用例均标注对应的 FR/NFR 编号，形成「需求 → 用例 → 执行结果 → 缺陷」的追溯链。测试用例工作簿中「需求覆盖矩阵」工作表给出逐条需求的覆盖情况。

说明：需求文档中 FR-001 与 FR-036、FR-035 与 FR-041 内容重复，为避免重复计数，追溯时按同一需求合并处理，该问题已记入观察项 OBS-007。

## 3.4 缺陷管理

| 严重级别 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| 高（Critical/Blocker） | 核心流程不可用、数据错误或丢失、安全漏洞 | 立即修复，阻塞上线 |
| 中（Major） | 主要功能异常或接口契约被破坏，但有规避方式 | 当前迭代内修复 |
| 低（Minor） | 次要功能瑕疵、提示不准确、边界处理不完善 | 计划内修复 |
| 提示（Info） | 不影响功能的设计与文档问题 | 视情况优化 |

缺陷状态流转：待修复 → 修复中 → 待回归 → 已关闭 / 重新打开。每个缺陷须记录复现步骤、预期与实际结果、根因分析与回归验证方法。

# 4 测试环境

## 4.1 硬件与操作系统

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows（本机开发环境） |
| 处理器 / 内存 | 满足开发与本地服务运行要求 |
| 部署形态 | 单机部署：后端与前端开发服务器均运行于 127.0.0.1 |

## 4.2 软件与依赖版本

| 类别 | 软件 / 依赖 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 运行时 | Python | 3.12.10 |
| 运行时 | Node.js | v24.21.0（可运行前端；系统另装 v20.19.0） |
| 后端框架 | FastAPI | 0.142.2 |
| 后端服务器 | Uvicorn | 0.54.0 |
| 数据库 | SQLite | Python 内置 sqlite3（WAL 模式） |
| 后端测试 | pytest / httpx | 9.1.1 / 0.28.1 |
| 前端框架 | Vue | 3.5.43 |
| 构建工具 | Vite | 8.3.3 |
| 前端路由/状态 | Vue Router / Pinia | 5.3.1 / 4.0.3 |
| UI 组件库 | Element Plus | 2.14.7 |
| HTTP 客户端 | Axios | ^1.20.0 |

## 4.3 环境搭建与启动

后端：

1) 进入 backend 目录；2) 执行 pip install -r requirements.txt 安装依赖；3) 执行 python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 启动服务；4) 首次启动自动执行 init_db() 建表并写入固定卖家账号（seller / seller123）；5) 访问 http://127.0.0.1:8000/docs 查看 Swagger 接口文档。

前端：

1) 进入 frontend 目录；2) 执行 npm install 安装依赖；3) 执行 npm run dev 启动 Vite 开发服务器（默认 5173 端口）；4) vite.config.js 已将 /api 与 /uploads 代理至后端 8000 端口，保证开发环境与生产环境前端代码零差异。

## 4.4 测试数据准备

每轮测试前重建独立临时 SQLite 数据库，保证用例之间互不干扰、结果可重复；

卖家账号由系统初始化写入，无需注册；测试中使用系统默认账号；

商品、买家意向、交易记录均由测试用例按需现场构造，不依赖预置业务数据；

图片上传用例使用程序生成的最小合法 PNG 与各类非法样本。

# 5 测试组织与分工

| 角色 | 姓名 | 测试相关职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试岗（主责） | 缪茂锦 | 编写测试计划与测试用例；执行各阶段功能测试；记录与汇总缺陷；编写测试报告；功能验收校验；上线合规检查 |
| 后端开发岗 | 郭子涵 | 提供后端服务与接口文档；修复测试发现的缺陷；维护开发自测用例 |
| 前端开发岗 | 吴顺宝 | 提供前端页面；配合前端功能与联调测试；修复前端缺陷 |
| 设计岗 | 周育民 | 提供需求与设计文档作为测试依据；澄清需求歧义；修订文档不一致 |
| 组长（统筹） | 卢思晨 | 协调测试资源与进度；汇总测试成果物；对接评审与提交 |

# 6 测试进度安排

测试工作按迭代节奏推进，每轮迭代内保持「开发完成 → 测试执行 → 缺陷修复 → 回归验证」闭环。

| 阶段 | 测试工作内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- |
| 迭代前期 | 参与需求与设计文档评审，识别可测性与需求歧义 | 测试计划、需求疑问清单 |
| 迭代中期 | 依据接口文档与页面原型设计测试用例 | 测试用例文档 |
| 迭代后期 | 执行功能测试，记录缺陷并跟踪修复 | BUG 记录与汇总表 |
| 迭代收尾 | 回归验证已修复缺陷，输出阶段性测试结论 | 测试报告（阶段版） |
| 验收阶段 | 逐项执行功能验收校验与上线合规检查 | 功能验收校验清单、上线合规检查表 |
| 验收后 | 汇总测试成果物，配合组长整理评审材料 | 最终测试报告、成果物清单 |

# 7 准入与准出标准

## 7.1 测试准入标准

被测版本已完成开发自测，仓库自带 pytest 用例全部通过；

后端服务与前端服务均可正常启动，接口文档可访问；

需求、数据库、接口、页面设计文档已提交，测试依据齐备；

测试环境已就绪，数据库可重建。

## 7.2 测试准出标准

测试用例执行率 100%，无用例因环境问题被阻塞；

无「高（Critical/Blocker）」级别未修复缺陷；

「中」级别缺陷已修复并回归通过，或在测试报告中说明影响与规避方式；

功能验收校验清单通过率不低于 95%，未通过项均有明确的缺陷关联；

测试报告已完成，缺陷统计、需求覆盖情况与测试结论明确。

# 8 风险与应对措施

| 序号 | 风险描述 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求文档存在重复条目与图文不一致（OBS-007），可能导致用例设计依据不唯一 | 中 | 以需求正文条款与状态表为准，记录歧义并在评审时向设计岗确认 |
| 2 | 接口文档章节覆盖不完整（OBS-008），少数接口缺少详细约定 | 低 | 以实际接口行为为准补充用例，并将差异记入观察项 |
| 3 | 并发类用例依赖线程时序，可能偶发不稳定 | 中 | 固定并发规模为 20 线程，重复执行确认结果稳定后再采信 |
| 4 | 金额精度、字符集等边界问题易被常规用例遗漏 | 中 | 采用边界值分析与错误推测法，结合代码走查结果针对性设计用例 |
| 5 | 前端交互细节（二次确认、空状态）难以自动化验证 | 低 | 以代码走查与人工走查结合的方式核对，并在报告中说明验证方式 |
| 6 | 课程环境无法验证性能与可用性类非功能需求 | 中 | 在报告中明确说明未覆盖项与原因，避免过度承诺 |

# 9 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试计划 | Word | 本文档 |
| 2 | 测试用例 | Excel | 含用例明细、用例总览、需求覆盖矩阵 |
| 3 | BUG 记录与汇总表 | Excel | 含缺陷汇总、缺陷明细、观察项与建议 |
| 4 | 测试报告 | Word | 含执行情况、缺陷分析、结论与遗留问题 |
| 5 | 功能验收校验清单与上线合规检查表 | Excel | 含验收清单、合规检查表 |
| 6 | 自动化测试脚本与原始结果 | Python / JSON | 黑盒功能测试套件与结构化执行结果 |