在线购物系统（单卖家版）

测 试 报 告

课程名称：软件工程实践
项目名称：在线购物系统（单卖家版）
代码仓库：https://github.com/tyq-arch/single-merchant-shop-9
报告类型：阶段性功能测试报告
编写人：缪茂锦（测试岗）
文档版本：V1.0
报告日期：2026-10-15（功能测试执行日期）
对应评审：第 1 次阶段性评审（评审日期 2026-10-08）

# 1 测试概述

## 1.1 测试目的

本报告用于说明《在线购物系统（单卖家版）》本轮功能测试的执行情况、测试结论与遗留问题，为项目组判断当前版本质量水平、安排缺陷修复优先级、以及阶段性评审与项目验收提供客观依据。

## 1.2 测试对象

测试对象为 single-merchant-shop-9 仓库当前主分支的前后端完整实现：

后端：FastAPI 应用，含公开商品浏览、买家意向、卖家后台、文件上传四类共 24 个接口；数据层为 SQLite（WAL 模式），含 6 张业务表。

前端：Vue 3 + Vite 单页应用，含买家端 5 个页面与卖家后台 7 个页面，共 12 条路由。

## 1.3 测试时间与人员

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试执行时间 | 2026-10-15 08:46:46 至 2026-10-15 08:46:49 |
| 测试执行人 | 缪茂锦（测试岗） |
| 对应阶段性评审 | 第 1 次（评审日期 2026-10-08）；本次测试执行日期 2026-10-07，落在第 1 次迭代期（2026-09-24 ~ 2026-10-08）内 |
| 配合人员 | 郭子涵（后端）提供接口与运行环境；吴顺宝（前端）提供页面；周育民（设计）提供需求与设计文档 |
| 测试方式 | 黑盒功能测试（自动化套件对运行中的服务发起真实请求）+ 前端可用性校验 + 代码走查 |

# 2 测试依据与范围

## 2.1 测试依据

| 序号 | 依据文档 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求规格说明书（V2.0） | 功能需求 FR-001~FR-057、非功能需求 NFR-001~NFR-015、验收准则 AC-001~AC-032、三类状态机定义 |
| 2 | docs/03-接口设计文档.md | 24 个接口的方法、路径、参数、响应结构与错误码约定 |
| 3 | docs/05-页面原型设计.md | 12 个页面的路由、元素、交互与空/异常状态设计 |
| 4 | docs/02-数据库设计文档.md | 表结构、约束与索引（用于核对唯一在售、金额约束等） |
| 5 | 商品状态图.png / 订单状态机图.png / 口令码周期图.png | 状态迁移的图形依据 |

## 2.2 覆盖范围

本轮共设计并执行 117 条黑盒测试用例，覆盖 9 个方面：

| 模块 | 用例数 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- |
| 商品浏览 | 6 | 买家端三态展示、商品详情、下架可见性、路由优先级 |
| 登录鉴权 | 10 | 登录成功/失败、无注册、令牌校验、改密流程 |
| 商品管理 | 21 | 发布校验、唯一在售、冻结/解冻、下架、口令码失效、不可编辑 |
| 排队口令码 | 15 | 提交意向、口令码生成、先到先得、查询/修改/撤销、补位 |
| 交易流程 | 18 | 进入交易、标记成败、自动递补、作废、重新排队 |
| 历史记录 | 15 | 历史列表与详情、多轮交易保留、脱敏、关键词搜索 |
| 意向列表 | 1 | 卖家可见性规则 |
| 分页 | 4 | 分页参数边界 |
| 操作日志 | 2 | 关键操作审计 |
| CSV 导出 | 3 | 导出格式、BOM、表头、鉴权 |
| 图片上传 | 8 | 格式/大小限制、静态访问、非法文件 |
| 并发 | 4 | 序号唯一连续、防超卖、先到先得不可干预 |
| 安全 | 4 | SQL 注入、路径穿越、越权、XSS 存储 |
| 健壮性 | 4 | 异常输入返回 4xx 而非 5xx |
| 前端 | 5 | 12 条路由可访问、模块编译、代理联调 |

未覆盖内容：性能压测、长时间稳定性、多浏览器兼容矩阵、部署层安全（HTTPS/CSRF），以及需求文档中列为 TBD 且尚未实现的功能（TBD-01 ~ TBD-14）。详见《测试计划》第 2.2 节。

# 3 测试环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows（本机开发环境） |
| 后端运行时 | Python 3.12.10 + FastAPI 0.142.2 + Uvicorn 0.54.0 |
| 数据库 | SQLite（WAL 模式，每轮测试前重建独立临时库） |
| 后端服务地址 | http://127.0.0.1:8000（Swagger 文档 /docs 可访问） |
| 前端运行时 | Node.js v24.21.0 + Vite 8.3.3 |
| 前端服务地址 | http://127.0.0.1:5173（/api 与 /uploads 代理至后端） |
| 测试工具 | 自研 Python 黑盒功能测试套件；urllib 直连接口；多线程并发测试 |
| 环境说明 | 后端与前端已同时启动并完成联调，前端代理可正常访问后端接口 |

# 4 测试执行情况

## 4.1 执行汇总

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用例总数 | 117 | 全部为黑盒功能测试用例 |
| 通过 | 115 | 实际结果与预期一致 |
| 失败 | 2 | 实际结果与预期不一致，已登记缺陷 |
| 通过率 | 98.3% | 通过 / 总数 |
| 阻塞用例 | 0 | 无用例因环境问题无法执行 |
| 确认缺陷 | 2 | BUG-001（中）、BUG-002（低） |
| 观察项 | 10 | OBS-001 ~ OBS-010，非缺陷但建议改进 |

结论：本轮功能测试整体通过率 98.3%，核心交易主流程（发布商品 → 买家排队 → 进入交易 → 标记结果 → 进入历史）全部通过，未发现阻塞级缺陷；失败的 2 条用例分别对应接口层金额边界处理与搜索通配符转义两个问题。

## 4.2 分模块执行结果

| 测试模块 | 用例数 | 通过 | 失败 | 通过率 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品浏览 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 登录鉴权 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 商品管理 | 21 | 20 | 1 | 95.2% | 存在失败用例 |
| 排队口令码 | 15 | 15 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 交易流程 | 18 | 18 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 历史记录 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 存在失败用例 |
| 意向列表 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 分页 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 操作日志 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 通过 |
| CSV 导出 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 图片上传 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 并发 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 安全 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 健壮性 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 性能 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 前端 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 通过 |
| 合计 | 117 | 115 | 2 | 98.3% |  |

## 4.3 开发自测（pytest）执行结果

执行仓库自带的后端测试套件（backend/tests，共 28 条用例）：

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 用例总数 | 28 |
| 通过 | 28 |
| 失败 | 0 |
| 通过率 | 100% |
| 警告 | 1 条：StarletteDeprecationWarning —— 使用 httpx 配合 starlette.testclient 已废弃，建议改用 httpx2 |
| 结论 | 开发自测基线干净，未发现失败用例 |

说明：开发自测以白盒方式覆盖接口逻辑与数据库状态；本轮黑盒测试独立设计，两者互为补充，不构成重复覆盖。

## 4.4 前端与联调验证结果

| 检查项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12 条前端路由可访问性 | 通过 | 全部返回 HTTP 200 且包含挂载点 #app，SPA 回退正常 |
| Vite 模块编译 | 通过 | 入口模块、App.vue、各页面组件均可正常编译 |
| 前后端代理联调 | 通过 | 经 Vite 代理访问 /api/products/current 正常返回后端数据 |
| 状态驱动渲染 | 通过（走查） | 买家端按 NONE/ON_SALE/FROZEN 分支，卖家端按商品状态分支 |
| 危险操作二次确认 | 通过（走查） | 下架、撤销、作废均实现确认对话框 |
| 隐私告知文案 | 通过（走查） | 买家填写页展示用途与脱敏告知 |
| 前端环境依赖 | 存在问题 | 系统 Node v20.19.0 下安装 vite@8.3.3 等依赖报 EBADENGINE（要求 node>=22）；改用 Node v24.21.0 后正常 |

# 5 缺陷分析

## 5.1 缺陷统计

| 统计维度 | 分类 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 按严重级别 | 高（Critical/Blocker） | 0 |
| 按严重级别 | 中（Major） | 1 |
| 按严重级别 | 低（Minor） | 1 |
| 按状态 | 待修复 | 2 |
| 按状态 | 已修复 / 已关闭 | 0 |
| 按模块 | 商品管理 | 1 |
| 按模块 | 历史记录 | 1 |
| 缺陷密度 | 每百条用例 1.8 个 | 2 / 117 × 100 |

缺陷分布说明：本轮无阻塞级缺陷；中级缺陷 1 个，位于商品发布的金额边界处理；低级缺陷 1 个，位于历史商品搜索的参数转义。两者均不涉及核心交易状态机与排队逻辑，核心业务正确性良好。

## 5.2 缺陷明细摘要

### BUG-001 发布商品时价格不足 1 分，接口返回 HTTP 500

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属模块 | 商品管理 / 发布商品 |
| 需求追溯 | FR-001、NFR-009 |
| 严重级别 / 优先级 | 中（Major） / 高 |
| 发现方式 | 黑盒功能测试 TC-C10 |
| 复现概率 | 必现（100%） |
| 复现步骤 | 1) 登录取得令牌；2) 确认当前无在售商品；3) POST /api/seller/products，body={"name":"亚分价格","price":0.001}；4) 观察响应 |
| 预期结果 | HTTP 422，返回统一错误结构 {"error":{"code":"VALIDATION_ERROR",...}} |
| 实际结果 | HTTP 500，响应体为纯文本 "Internal Server Error" |
| 根因分析 | ProductCreateRequest.price 仅约束 gt=0，未约束最小货币单位；utils.cents_from_price() 换算后为 0 分；数据库 product.price_cents 存在 CHECK (price_cents > 0) 约束；product_service.publish_product() 未捕获 sqlite3.IntegrityError；main.py 未注册通用异常处理器，异常穿透为 500 |
| 证据 | 后端日志：sqlite3.IntegrityError: CHECK constraint failed: price_cents > 0，位置 product_service.py 第 29 行 |
| 可达性 | 正常 UI 操作不可达（PublishView 使用 el-input-number，限制 min=0.01、precision=2）；但该接口为文档公开契约，直接调用 API 可稳定复现 |
| 修复建议 | ① 将价格校验改为 Decimal 并约束最小值 0.01；② 在 publish_product() 中校验换算后的分值大于 0，否则抛 BusinessError；③ 增加通用异常处理器，统一 500 的响应结构 |
| 回归方法 | 重跑 TC-C10（期望 422），并回归 TC-C01 确认正常发布未受影响 |

### BUG-002 历史商品搜索未转义 LIKE 通配符，搜索结果不准确

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属模块 | 历史记录 / 商品搜索 |
| 需求追溯 | FR-004 |
| 严重级别 / 优先级 | 低（Minor） / 中 |
| 发现方式 | 黑盒功能测试 TC-F15 |
| 复现概率 | 必现（100%） |
| 复现步骤 | 1) 登录；2) 确认历史中存在若干已下架商品；3) GET /api/seller/history?keyword=_ ；4) 与不带关键词的 total 对比 |
| 预期结果 | keyword 按字面匹配，无商品名含下划线，应返回 total=0 |
| 实际结果 | 返回 total=7，等于全部历史商品数，即「_」被当作 LIKE 单字符通配符 |
| 根因分析 | product_service.list_history() 中 params 使用 f"%{keyword}%" 拼接，未转义 SQL LIKE 元字符 % 与 _，也未使用 ESCAPE 子句。查询本身已参数化，不构成 SQL 注入，仅影响匹配语义 |
| 影响范围 | 以含 % 或 _ 的关键词搜索时结果不准确；常规关键词不受影响 |
| 修复建议 | 对关键词中的 \、%、_ 做转义后拼接，并在 SQL 中使用 LIKE ? ESCAPE '\\' |
| 回归方法 | 重跑 TC-F15（期望 total=0），并回归 TC-F14 确认正常关键词搜索未受影响 |

## 5.3 观察项与改进建议

以下 10 项不构成功能缺陷，但影响系统稳健性、安全性或文档一致性，建议纳入后续迭代：

| 编号 | 级别 | 标题 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| OBS-001 | 中 | 文件上传接口 POST /api/files/images 未做鉴权 | 增加卖家令牌校验；如需保留公开能力，补充频率限制与总量配额 |
| OBS-002 | 低 | 上传仅校验扩展名，未校验文件头 | 增加 Magic Number 校验，确认文件真实类型 |
| OBS-003 | 低 | 商品名按原文存储，接口不做 HTML 转义 | 保持前端 {{ }} 插值约定，并写入代码评审检查项 |
| OBS-004 | 提示 | 手动冻结与交易自动冻结在状态上不可区分 | 补充冻结来源字段，降低前端推断耦合 |
| OBS-005 | 提示 | 口令码有效期规则未在需求/接口文档中明确 | 需求侧确认有效期，接口文档补充过期场景说明 |
| OBS-006 | 提示 | 交易失败买家电话立即脱敏，与卖家处置需求存在张力 | 明确「失败待处置订单」的展示规则 |
| OBS-007 | 文档 | 需求文档存在重复条目与图文不一致（FR-001/FR-036、FR-035/FR-041 重复；订单状态机图缺边；商品状态机图与表条件不一致） | 由设计岗统一去重并修正图文一致性 |
| OBS-008 | 文档 | 接口文档章节覆盖不完整（GET / 无详细章节；作废接口缺成功响应示例） | 补齐缺失章节与响应示例 |
| OBS-009 | 文档 | 页面原型文档称侧边栏「固定 5 项」，实际为 6 项 | 修正文档表述 |
| OBS-010 | 提示 | 分页页码超出总页数时返回空列表且无提示 | 前端增加兜底提示 |

# 6 需求覆盖情况

全部 117 条用例均标注需求编号，形成「需求 → 用例 → 结果 → 缺陷」追溯链。主要需求的覆盖情况如下：

| 需求编号 | 需求要点 | 覆盖用例 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001/FR-036 | 发布商品（名称、价格必填） | TC-C01、TC-C03~TC-C10 | 部分未通过（BUG-001） |
| FR-002 | 商品信息发布后不可修改 | TC-C21 | 通过 |
| FR-003 | 下架商品且关联口令码失效 | TC-C17~TC-C19 | 通过 |
| FR-004 | 历史商品列表（倒序、分页、搜索） | TC-F01、TC-F02、TC-F14、TC-F15 | 部分未通过（BUG-002） |
| FR-005~FR-007 | 历史详情、意向购买人、商品快照 | TC-F03、TC-F05、TC-D01 | 通过 |
| FR-008 | 同一时间只能有一件商品在售 | TC-C02 | 通过 |
| FR-009~FR-012 | 手动冻结/解冻、自动冻结、冻结期不收意向 | TC-C11~TC-C16、TC-E02 | 通过 |
| FR-013~FR-015 | 提交意向、口令码生成、先到先得 | TC-D01~TC-D03、TC-I01、TC-I02 | 通过 |
| FR-016~FR-018 | 队列封口、意向购买人列表、CSV 导出 | TC-C13、TC-F07、TC-G01~TC-G03 | 通过 |
| FR-019 | 交易后买家信息脱敏 | TC-F04、TC-F06 | 通过 |
| FR-020 | 不可手动调整队列或挑选买家 | TC-I04、用例设计核对 | 通过 |
| FR-021 | 交易失败自动递补下一位 | TC-E07 | 通过 |
| FR-022~FR-025 | 口令码查询、修改、撤销、进入交易后不可改撤 | TC-D04~TC-D08、TC-E04~TC-E06 | 通过 |
| FR-026 | 口令码四种情形下失效 | TC-D08、TC-E08、TC-E13、TC-C19 | 通过 |
| FR-027~FR-029 | 标记交易结果、成功下架、失败处理 | TC-E12、TC-E14 | 通过 |
| FR-030 | 失败者作废或重新排队（最多 1 次） | TC-E10、TC-E15~TC-E18 | 通过 |
| FR-031 | 多次交易记录全部保留 | TC-F03 | 通过 |
| FR-032~FR-035 | 卖家登录、无注册、无退出、修改密码 | TC-B01~TC-B03、TC-B06~TC-B09 | 通过 |
| FR-042 | 卖家关键操作可追溯 | TC-F12、TC-F13 | 通过 |
| FR-043~FR-046 | 买家匿名浏览与三态展示 | TC-A01~TC-A06 | 通过 |
| FR-051/FR-052 | 卖家后台与买家端终端形态 | TC-J01~TC-J05 | 通过 |
| FR-053~FR-057 | Scrum 过程需求（Backlog / 评审 / 回顾 / 站会） | —（过程产出物，无功能用例） | 不适用 |
| NFR-003/004 | 隐私脱敏、口令码随机唯一 | TC-D02、TC-F04、TC-K03 | 通过 |
| NFR-005/006 | 安全防护、账号安全 | TC-K01~TC-K04 | 通过 |
| NFR-009 | 健壮性（异常输入不返回 5xx） | TC-K05~TC-K08 | 部分未通过（BUG-001） |
| NFR-012 | 图片格式与大小限制 | TC-H01、TC-H03~TC-H08 | 通过 |
| NFR-013/014 | 并发一致性、先到先得不可干预 | TC-I01~TC-I04 | 通过 |
| NFR-015 | 历史完整性 | TC-F03 | 通过 |

# 7 测试结论

综合本轮测试结果，得出以下结论：

整体质量：黑盒功能测试 117 条，通过 115 条，失败 2 条，通过率 98.3%；开发自测 pytest 28 条全部通过。整体质量良好。

核心业务：三类状态机（商品 3 态、意向 7 态、口令码 2 态）的合法迁移全部可达、非法迁移均被正确拒绝；先到先得排队在 20 线程并发下仍保持序号唯一连续；口令码在交易成功、交易失败、商品下架、买家撤销四种情形下均正确失效。核心交易主流程未发现功能缺陷。

安全性：鉴权覆盖、越权访问、SQL 注入、路径穿越、口令哈希与随机性等检查项均通过；发现 1 项安全性改进点（上传接口未鉴权，OBS-001）。

缺陷情况：确认缺陷 2 个（中级 1 个、低级 1 个），无阻塞级缺陷，缺陷密度 1.8 个/百条用例。

验收与合规：功能验收校验清单 47 项，通过 45 项；上线合规检查表 35 项，通过 22 项、有条件通过 4 项、不通过 9 项。

上线判断：当前版本尚不满足上线条件，需完成下述整改。

需在下一迭代完成的整改事项（按优先级）：

| 优先级 | 整改事项 | 关联项 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 修复 BUG-001：为发布商品接口补充分值下限校验并增加通用异常处理器，保证客户端输入错误不再返回 500 | BUG-001 |
| P1 | 修复 BUG-002：转义历史搜索关键词中的 LIKE 元字符 | BUG-002 |
| P1 | 为文件上传接口增加鉴权 | OBS-001 |
| P2 | 补充数据库备份与恢复方案说明 | 合规检查项 |
| P2 | 完善 README（环境要求、安装与启动步骤），明确 Node >= 22 的版本要求 | 合规检查项 |
| P3 | 统一修订需求与设计文档中的不一致与缺失章节 | OBS-007/008/009 |
| P3 | 补充文件头校验、分页兜底提示等改进项 | OBS-002/010 |

# 8 遗留问题与后续建议

## 8.1 未覆盖与无法验证的内容

性能：NFR-001 要求的「商品详情响应 < 2 秒」已由 TC-L01~TC-L04 实测通过，但未做压力测试与长时间稳定性测试；

可用性：NFR-007 要求可用性 ≥99%，课程单机环境无法验证；

兼容性：NFR-008 未做多浏览器、多终端矩阵测试；

部署层安全：HTTPS 传输与 CSRF 防护未在本地 HTTP 环境验证；

TBD 项功能：评价、支付、配送、营销、库存、通知、统计报表等均未实现，不在本轮范围。

## 8.2 后续测试建议

缺陷修复后执行回归测试，重点覆盖 BUG-001、BUG-002 及其相邻功能（正常发布、正常关键词搜索）；

在后续迭代中逐步补充前端交互层的端到端自动化测试（当前依赖人工走查的部分）；

引入接口契约测试，随接口文档变更自动校验实现一致性，避免文档与实现再次漂移；

建立缺陷修复后的复测记录，形成完整的缺陷生命周期闭环。

## 8.3 附录：测试代码与运行输出

| 序号 | 内容 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑盒功能测试套件（117 条，12 个模块） | docs/测试/代码/functional_suite.py |
| 2 | 缺陷定向验证脚本（6 个验证点） | docs/测试/代码/probe.py |
| 3 | 开发自测用例（pytest，28 条） | docs/测试/代码/开发自测用例/ |
| 4 | 结构化测试结果（用例级预期/实际/结论） | docs/测试/代码/运行输出/test_results.json |
| 5 | 开发自测回归执行输出 | docs/测试/代码/运行输出/pytest-执行输出.txt |
| 5 | 测试用例工作簿（含 117 条明细与需求覆盖矩阵） | docs/测试/02-测试用例.xlsx |
| 6 | 缺陷记录与汇总表 | docs/测试/03-BUG记录与汇总表.xlsx |
| 7 | 功能验收校验清单与上线合规检查表 | docs/测试/04-功能验收校验清单与上线合规检查表.xlsx |