## Slide 1
第 2 次阶段性评审 · 测试岗
挑战A 落地后的
新增功能测试
114 条用例 · 0 假通过 · 7 项发现
全部材料索引：第2次评审测试/README.md
汇报人：缪茂锦（成员 4 · 测试岗）｜第九组
代码版本：main = 8d10723 ｜ 2026-10-28

## Slide 2
01 背景
这周的变化是架构级的，不是小修小补
材料：更新汇总/00-本周更新总览.md ＋ 01-需求更新.md ＋ 02-前端更新.md
前端完全重写
19 个视图
口令码相关页面全部删除，
改为客户注册登录、商品列表、
我的意向、我的订单、客户台账
新增 Java 后端
45 文件 / 39 接口
Spring Boot 2.7.18 + SQLite
41 个 Java 源文件
旧 Python 后端前端已不再调用
密码策略升级
≥8 位 + 3 类
大写 / 小写 / 数字 / 特殊字符
至少占 3 类（需求 C-29）
客户注册、客户改密、卖家改密三处入口
所以我这周测的，是这个全新的挑战A 版本——不是上一版的增量回归。

## Slide 3
02 范围
三批测试，一共 114 条用例
材料：测试材料/01-测试用例总表.xlsx（用例总览页）
批次 | 方式 | 用例数 | 结果
第一批 11 位手机号校验 | 自动 | 32 | 23 通过 / 9 前后端不一致
第二批 挑战A 功能验证 | 自动 | 39 | 39 通过
第二批 边界与异常对抗 | 自动 | 20 | 20 通过
第三批 浏览器手工走查 | 手动 | 23（25 次） | 25 次符合预期
合计 |  | 114 | 116 条执行记录
114
用例总数
91
自动用例
23
手动用例
0
已知假通过

## Slide 4
03 方法
黑盒 + 真实进程 + 预期来自需求
材料：测试材料/02-测试报告.md 第二节 ＋ 测试脚本/README.md
黑盒
只通过 HTTP 接口观察，不 mock、不注入、不读内部状态
真实进程
真 Spring Boot 进程 + 真 SQLite 落库，走完整 路由→鉴权→校验→业务→持久化 链路
预期来自需求
断言值取自 C-xx / FR-xxx / NFR-xxx，不是先读代码再抄行为
证据可复核
每条留下原始响应，第三方可用同样请求体重放比对
可重复
每轮清空数据库 + 数据带时间戳后缀，两次运行结果一致
关键一句：如果先读代码、再把代码行为写成「预期」，测试就退化成复述实现——永远 100% 通过，却毫无价值。

## Slide 5
04 结果
挑战A 功能：59 条全部通过
材料：测试材料/02-测试报告.md 第四节 ＋ 测试脚本/证据/challengeA-20261028-194546.json
59 / 59
挑战A 自动用例
100%
通过率
0
新增失败
模块 | 条数 | 模块 | 条数
密码强度 | 12 | 队列 | 3
客户账号 / 访问控制 | 8 | 交易 | 3
多商品 / 库存 / 类别 | 11 | 售罄作废 | 2
边界与异常对抗 | 20 | 价格边界（含 BUG-001 回归） | 5
旧缺陷 BUG-001 已修复：price=0.001 现在返回 422 正常拒绝，不再 500。

## Slide 6
05 发现
但更重要的，是发现 7 个问题
材料：测试材料/02-测试报告.md 第六节
# | 问题 | 严重度
1 | 团队自己的集成测试编译不过：queueHead 重复定义，mvn test 必然失败 | 高
2 | 需求文档 C-29 / C-30 各出现两次，含义不同 | 中
3 | 商品状态少一个「草稿」：需求 5 态，代码 4 态 | 中
4 | 卖家种子密码 seller123 改密后无法回退（不满足新强度策略） | 中
5 | schema.sql 商品 status 缺 CHECK 约束 | 低
6 | 前端密码规则落后后端：前端查 6 位，后端要 8 位 + 3 类 | 中
7 | 我自己的一条用例标题写错（K02），审计时发现并已改 | 低
问题 1 最严重，下一页单独讲。

## Slide 7
05 发现 · 最严重
问题 1：团队自己的集成测试编译不过
材料：测试材料/02-测试报告.md 第六节 · 问题 1
[ERROR] BackendIntegrationTest.java:[533,20]
已在类 com.shop.BackendIntegrationTest 中定义了方法
queueHead(java.lang.String,java.lang.String)
版本 | queueHead 定义次数 | 说明
f856f60^（提交前） | 1 次 | 正常
f856f60 | 1 次 | 正常
fa8c4e0（10-25 23:11） | 2 次 | ★ 就是这次新增了一遍
8d10723（最新） | 2 次 | 仍未修复
两处定义
L216–220 与 L529–537，函数体完全相同
后果
mvn test 必然失败 → 那套 34 KB 集成测试一条都跑不了
根因推断
4 分钟 5 个提交、信息都是 Update Xxx.java → GitHub 网页编辑器，无本地编译
修复验证
删掉 L529–537 后 mvn test-compile → BUILD SUCCESS；已 git checkout 还原
团队以为自己有自动化回归，其实没有——我的功能测试是独立脚本，不依赖它。
它不在运行时行为里，但主程序不受影响：主代码 41 个 Java 文件编译通过，坏的只是测试代码。

## Slide 8
06 手动
23 项手动走查：脚本测不到的三件事
材料：测试材料/03-手动测试指南.md ＋ 测试脚本/证据/manual-20261028-204109.json
23
手动用例
25
执行次数
25
符合预期
脚本测不到 | 手动怎么看
页面能不能打开 | 19 个路由逐个点，确认不白屏
提示文案是否可读 | 看红字是不是人话、有没有暴露技术细节
跳转链路是否通 | 注册 → 登录 → 浏览 → 下单 → 我的意向，整条走通
限制：通过接口模拟界面操作执行，未真的在浏览器点击；TC-P16 / P17 两条界面行为仍需人工确认。
手动还确认了问题 6：注册填 6 位强密码 Ab1!ab，前端放行、后端返回 422 长度不足。

## Slide 9
07 自审
过程审计：116 条，已知假通过 0 条
材料：测试材料/04-测试过程审计.xlsx（逐条审计页）
为什么做这个审计：59 条 100% 通过，我自己也不放心，干脆把每条原始输出摊开查。
① 摊开原始响应
不看结论列，看脚本落盘的 JSON 原文
② 判定断言强度
只断言状态码 = 弱；校验了字段值 = 强
③ 弱断言强化复验
200 要有真实载荷、4xx 错误码语义要对、预期提到的状态值必须真出现
116
审计记录
0
已知假通过
46
弱断言经复验通过
68
强断言
2
需浏览器验证
审计脚本第一版还用「响应体长度 > 30」判 200，把 B08、K02 两条短而合法的响应误报成假通过；核实后改为 JSON 语义判断。

## Slide 10
08 过程
我是怎么用 AI 的：当手，不当脑
材料：过程记录/AI出错与修正记录.md ＋ 测试脚本/修正补丁/
我让它做
写测试脚本、批量发请求、记录响应、生成表格文档
我不让它做
定预期值、判断通过与否
预期我定：预期值从需求条款读，不让 AI 生成
结果我核：每条都调原始响应看，不看它总结的结论
出错我记：这次一共 23 处，全部落档
AI 出的错 | 我是怎么发现的
E02 文案写错 | 自查逻辑矛盾：12345 是纯数字，怎么会报「只能输入数字」
E06 假失败 | 看响应体，发现是首次提交成功——是用例写反了，不是系统错
E21 八条同时失败 | 报错都是「必须选二级类别」可我明明传了 id → 怀疑脚本
共同点：它报出来的结果，我一条都没有直接采信。
这次真正有价值的不是 59 条全过，而是我知道哪些地方可能是假的、并且去查了。

## Slide 11
09 收尾
结论与遗留
材料：第2次评审测试/README.md（材料总索引）
结论
· 挑战A 新增功能接口层实现正确：59 条自动用例全部通过
· 旧缺陷 BUG-001 已修复（price=0.001 返回 422 而非 500）
· 手动 23 项已执行（25 次），全部符合预期
· 116 条记录审计：已知假通过 0 条
遗留
· 页面渲染与交互需人工在浏览器确认（TC-P16 / P17）
· 富媒体（图片 / 视频）上传未覆盖
· 性能与并发一致性（NFR-005）未压测
· 团队集成测试编译不过，无法执行
这周挑战A 正式落地，我按需求重写 59 条用例并全部跑通；同时挖出 7 个问题，最严重的是团队集成测试编译不过。